ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ  ЗОНАЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 129

п.Зональная Cтанция						            «28» апреля 2010г.

29-е собрание II-го созыва

Об утверждении плана благоустроительных

работ на территории Зональненского сельского

поселения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зональненское сельское поселение»  Совет Зональненского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить план благоустроительных работ по Зональненскому сельскому поселению на 2010 год, согласно приложению.

2. Внести изменения в план благоустроительных работ, включив  работы по грейдированию и отсыпке дорог в МКР «Радужный».

2. Опубликовать данное решение в официальном издании – «Информационный бюллетень Зональненского сельского поселения».

Председатель Совета Зональненского

сельского поселения							            О.И. Дмитриев

Приложение № 1

к Решению Совета Зональненского

сельского поселения № 129 от 28.04.2010г.

ПЛАН БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по Зональненскому сельскому поселению на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответ. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | проведение разъяснительной работы о важности проведения мероприятий по благоустройству, обеспечения активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в указанных работах | март | Комиссия по благоустройству |
| 2. | Публикация постановления Главы Зональненского сельского поселения (Главы Администрации) «О проведении месячника по санитарной уборке Зональненского сельского поселения и двухмесячника по его благоустройству» в Информационном бюллетене | март | Управляющий делами |
| 3. | Систематическое освещение оперативной информации о ходе проведения работ по благоустройству территории на сайте администрации поселения | 1 раз в неделю | Комиссия по благоустройству |
| 4. | Заключение договоров на поставку посадочного материала – деревьев и кустарников, цветов с опытными лесничествами и лесхозами | апрель | Специалист 1 кат. по упр. муниц. имуществом, земельными и лесными ресурсами Разумовская Г.Д. |
| 5. | Организация мероприятий по приведению в надлежащее состояние памятников погибшим, кладбищ поселения | апрель-сентябрь | Комиссия по благоустройству |
| 6. | Организация проведения весеннего месячника по санитарной уборке населенных пунктов | апрель-май | Управляющий делами |
| 7. | Организация проведения двухмесячника по благоустройству населенных пунктов | май-июль | Управляющий делами |
| 8. | Организация работ по очистке и озеленению населенных пунктов с привлечением населения, учащихся школ, учреждений и организаций каждую первую и третью пятницу месяца | апрель-июль | Комиссия по благоустройству |
| 9. | Организация массовой посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах, вдоль оврагов, автомобильных дорог | апрель | Комиссия по благоустройству Управляющий делами |
| 10. | Организация ежегодного конкурса на лучшую усадьбу, лучший двор, лучшее предприятие по поселению | апрель-май | Комиссия по благоустройству |
| 11. | Благоустройство клумб у домов № 42, по ул. Зеленая, №№3, 21Б, 23 по ул. солнечная, № 1Б; №№3, 5 по ул. 40 лет Победы | апрель-май | Комиссия по благоустройству |
| 12. | Благоустройство клумбы у памятника погибшим в п. Зональная Станция | апрель | Чинова Н.А. |
| 13. | Закрепление территорий населенных пунктов за руководителями предприятий для постройки и создания малых архитектурных форм, клумб, газонов | апрель | Комиссия по благоустройству |
| 14. | Обустройство зоны у здания Администрации Зональненского сельского поселения | апрель-июнь | Чинова Н.А. ООО «Энергострой» Резаев В.А. ООО «Зональное+» Власкина Т.А. |
| 15. | Строительство детских площадок во дворах по улицам: 40 лет Победы №№ 1, 1б, 5; Солнечной № 21б; в д. Позднеево (место установки согласовать с жителями) | апрель-сентябрь | Комиссия по благоустройству |
| 16. | Расчистка дорог, находящихся в муниципальной собственности | ежедневно | Комиссия по благоустройству |
| 17. | Проведение капитального и текущего ремонта улиц | апрель-сентябрь | Лукьянец А.А. |
| 18. | Установка новых и ремонт существующих контейнеров | апрель-сентябрь | Лукьянец А.А. |
| 19. | Ликвидация стихийных свалок | апрель-сентябрь | Лукьянец А.А. |
| 20. | Механизированная уборка территории поселения | круглогодично | Лукьянец А.А. |
| 21. | Обкос травы в черте населенных пунктов | июнь-сентябрь | Лукьянец А.А. |
| 22. | Ремонт, покраска фасадов зданий | апрель-сентябрь | Руководители предприятий, учреждений (собственники зданий и сооружений) |
| 23. | Оборудование места отдыха для пожилых людей и взрослых жителей поселения в сквере около Храма Николая Чудотворца (устройство площадки, установка скамеек, урн и т.д.) | июнь-сентябрь | Лукьянец А.А. |
| 24. | Установка наружного освещения возле домов: №№ 1, 1а, 7 по ул. 40 лет Победы, №№ 33, 39, 41, 42, 43 по ул. Зеленой |  | Лукьянец А.А., Резаев В.А. |
| 25. | Установка в необходимых местах поселковых дорог знаков ограничения скорости движения автомобилей и «лежачих полицейских» с целью обеспечения безопасности жителей | май-июнь | Лукьянец А.А. |

Глава поселения

(Глава администрации)								Т.П. Перевезнюк